РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы администрации сельского поселения  Екатериновский  сельсовет

Добровского муниципального района Липецкой области

10.03.2020 г.                   с. Екатериновка                              № 13-Р

О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарному

содержанию населенных пунктов сельского поселения .

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий населенных пунктов сельского поселения, а также в связи с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в ВОВ 1941-1945г.г. и  на основании распоряжения главы администрации Добровского муниципального района №112-р от 10.03.2020г:

1.Провести  с 13 марта по 13 мая 2020 года 2-х месячник по благоустройству на территории сельского поселения  Екатериновский сельсовет

2.Считать каждый четверг  недели санитарным днем по наведению порядка на

закрепленных территориях  предприятий и  организаций.

3. Создать комиссию по организации и выполнению работ  по санитарной уборке и благоустройству  территорий сельского поселения Екатериновский сельсовет(приложение № 1)

4. Утвердить мероприятия и принять меры по проведению в срок до 09 мая 2020 года  в надлежащее санитарное состояние :

-площадей и улиц, дворовых территорий, парков, скверов, воинских захоронений, мемориальных досок, памятника погибшим воинам, кладбищ и других объектов благоустройства;

- с 20.03.2020 г приступить к опиловке деревьев и кустарников вдоль дорог общего пользования;

- принять меры по ликвидации несанкционированных свалок;

- привести в надлежащее состояние контейнерные площадки на территории населенных пунктов;

-организовать проведение субботников по санитарной уборке и благоустройству территорий;

- обеспечить привлечение на добровольной основе населения, предприятий и организаций к работам по уборке территорий, для чего  провести  разъяснительную  и агитационную  работу  с размещением информации о проводимых мероприятиях  на информационных досках объявлений;

- совместно с ООО ЖКХ «Добровское»  усилить контроль  за обеспечением бесперебойного сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

- принять меры по приведению в надлежащее состояние дорог местного значения и придорожных полос;

- обеспечить проведение мероприятий по уборке  прибрежных зон, водоемов, расположенных на территории сельского поселения Екатериновский сельсовет;

- принять меры по уборке территорий мест розничной торговли;

- обеспечить принятие мер предприятиями и организациями по приведению в  надлежащее состояние зданий, уборке территорий эксплуатируемых объектов и их ограждений;

- организовать размещение информации мероприятий по уборке территорий населенных пунктов на официальном сайте администрации сельского поселения.

5. Закрепить территорию парка по уборке от мусора и сухой растительности за работниками школы и учащимися старших классов.

6.Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации сельского поселения Забабурину В.В.

Глава администрации сельского поселения :                       В.В.Забабурина

С распоряжение ознакомлены:

Санитарка  ФП с. Екатериновка     ____________     Бочарова Т.И.

Директор  МБОУ ООШ с. Екатериновка   ___________   Саввин А.Ю

Директор МБУК Екатериновский  «ДЦК» ___________  Партолина О.Н.

Заведующая библиотекой в с. Екатериновка  _________  Бессонова Н.В.

Зав.магазином ПО«Доброе» «Солнечный» в с.Екатериновка _____ Кузнецова Е.Н.

Зав. Магазином ИП Овчинникова В.Н. в с. Екатериновка ________  Миронова Н.А.

Зав.филиала мебельного цеха в с. Екатериновка ____________  Кремнев С.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению главы   администрации

сельского поселения Екатериновский

сельсовет № 13-Р от 10.03.2020г

СОСТАВ

комиссии  по организации и выполнению работ  по санитарной уборке и благоустройству  территорий сельского поселения

| № П\П | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Забабурина Валентина Васильевна | глава администрации сельского поселения – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ |
| 2 | Гурьева Валентина Васильевна | старший специалист администрации сельского поселения – СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ |
|  | ЧЛЕНЫ КОМИССИИ |  |
| 3 | Карташова Нина Николаевна | специалист 1 разряда администрации сельского поселения |
| 4 | Партолина Ольга Николаевна | Директор МБУК Екатериновский ДЦК |
| 5 | Бессонова Нина Васильевна | зав. библиотекой села Екатериновка |
| 6 | Фаткина Валентина Ивановна | специалист по воинскому учету |

Приложение № 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по благоустройству территории сельского поселения

Екатериновский  сельсовет в 2020 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата исполн. | Ответст.за исполн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация сельского поселения Екатериновский сельсовет |
| 1 | Создать штаб по проведению благоустройства на территории сельского поселения Екатериновский сельсовет | март | Глава администрации |  |
| 2 | Утвердить день благоустройства -четверг |  | Глава администрации |  |
| 3 | В 2020 году провести субботники: 1) по очистке кладбищ от мусора в с. Екатериновка, д. Никольское, с. Большие Хомяки 2) очистка дворовых территорий 3)очистка территории пруда с. Екатериновка от мусора 4) вырубка кустарника и поросли в парке, на территории кладбищ в с. Екатериновка, д. Никольское, с. Большие Хомяки | март-сентябрь С 20 марта 2020 | Работники администрации, культработники, соцработники, жители поселения, |  |
| 4 | По рекомендации общественного Совета Екатериновского сельсовета : разбивка клумб | апрель-июнь | Работники администрации, культработники, соцработники, |  |
| 5 | Грейдирование дорог до кладбищ в с. Большие Хомяки и д. Никольское | апрель | Забабурина В.В. |  |
| 6 | Частичный ремонт фасада здания, покраска ж/ б. изгороди, фундамента у здания администрации сельского поселения | Апрель-май | Работники администрации |  |
| 7 | Высадка цветов в цветочные клумбы, побелка вазонов, вывоз мусора, скашивание сорной растительности. | В течении всего периода | Работники администрации |  |
| 8 | Покраска контейнера ТБО | май | Работники администрации |  |
| 9 | Объявить конкурс на лучшее домовладение. Присвоить звание дом образцового содержания: Улица образцового содержания: Лучшее административное учреждение. Победителям смотра-конкурса вручать благодарственные письма и денежные премии в сумме 1- место 1000 рублей 2- место 500 рублей. | июнь | Забабурина В.В. |  |
| МБОУ ООШ С. ЕКАТЕРИНОВКА |
| 1 | Уборка территории и вывоз мусора. Разбивка цветочных клумб и высадка цветочной рассады. | Апрель-май | Савин А.Ю работники школы и учащиеся старших классов |  |
| 2 | Обрезка кустарников и выпиливание старых деревьев у памятника , погибшим в годы ВОВ и вывоз мусора от опиловки | С 20 марта до 9 мая | Савин А.Ю работники школы и учащиеся старших классов |  |
| 3 | Регулярное скашивание сорной растительности на территории парка и вокруг здания школы. Еженедельное проведение «Дня благоустройства»-четверг | В течении всего периода | Савин А.Ю работники школы и учащиеся старших классов |  |
| 4 | С целью организованного проведения «Дня благоустройства» привлекать учителей, технический персонал и учащихся Екатериновской школы | В течении всего периода. | Савин А.Ю |  |
| МБУК Екатериновский«ДЦК» |
| 1 | Уборка и вывоз мусора. Разбивка клумб и посадка цветочной рассады. | Апрель-май | Партолина О.Н. Карлина Н.Н. |  |
| 2 | Покраска фундамента здания ДЦК. Еженедельное проведение «Дня благоустройства» | май | Работники «ДЦК» |  |
| 5 | Побелка ж/б изгороди | май | Работники «ДЦК |  |
| 6 | Скашивание сорной растительности | В течении всего периода | Работники ДЦК |  |
| Медицинский пункт в с. Екатериновка |
| 1 | Уборка территории и вывоз мусора | С 13.03.2020 по 13.05.2020 | Бочарова Т.И. |  |
| 2 | Разбивка цветочных клумб и высадка цветочной рассады. | До 1 мая | Бочарова Т.И. |  |
| 3 | Побелка ж/б изгороди. | Май | Бочарова Т.И. |  |
| 5 | Проведение «Дня благоустройства» 1 раз в неделю- четверг | В течении всего периода | Бочарова Т.И. |  |
| 6 | Скашивание сорной растительности | В течении всего периода | Бочарова Т.И. |  |

ТОРГОВАЯ СЕТЬ

| 1 | Рекомендовать руководителю ПО «Доброе» и ИП Овчинниковой В.Н. у зданий магазинов установить контейнерную площадку с контейнерами ТБО и заключить договора с ООО «РМК» | апрель | Кузнецова Е.Н. Миронова Н.А. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Регулярно вывозить мусор | В течении всего периода | Кузнецова Е.Н. Миронова Н.А. |  |
| 3 | Провести обустройство территорий всех торговых точек. разбить цветочные клумбы, высадить цветы | В течении всего периода | Кузнецова Е.Н. Миронова Н.А. |  |
| 4 | Проводить регулярное скашивание сорной растительности | В течении всего периода | Кузнецова Е.Н. Миронова Н.А. |  |
| 5 | 1 раз в неделю проводить «День благоустройства» по санитарной очистке территории прилегающей к магазину | В течении всего периода | Кузнецова Е.Н. Миронова Н.А. |  |

Приложение №3

С П И С О К

закрепленных территорий учреждений

за ответственными лицами

Медицинский пункт                                                     Санитарка Бочарова Т.И.

МБОУ СОШ с. Екатериновка                                     Саввин А.Ю

МБУК Екатериновский  «ДЦК»                                  Партолина О.Н.

Библиотека в с. Екатериновка                                  Бессонова Н.В.

Администрация сельского поселения                      Забабурина В.В.

Магазин ПО «Доброе» с. Екатериновка                    Кузнецова Е.Н.

Магазин  ИП Овчинниковой В.Н.                               Миронова Н.А.

Филиал мебельного цеха в с. Екатериновка            Кремнев С.В.

Приложение № 4

С П И С О К

членов рабочей группы за санитарным состоянием территории учреждений

1. Забабурина В.В.- глава сельского поселения Екатериновкий сельсовет

2.  Красников Ю.И.- член  Совета общественного самоуправления  сельского поселения, депутат Совета депутатов сельского поселения Екатериновский сельсовет

3. Попова В.С.- член группы, завуч МБОУ ООШ с. Екатериновка, депутат Совета депутатов сельского поселения Екатериновский сельсовет,

4. Бессонова Н.В.- член группы, зав. Библиотекой с. Екатериновка

5. Карташова Н.Н. – специалист 1 разряда сельского поселения Екатериновкий сельсовет

6. Саввин А.Ю. – директор МБОУ СОШ с. Екатериновка

Приложение № 5

С П И С О К

ответственных лиц, закрепленных по улицам сельского поселения Екатериновский сельсовет

| Населенный пункт | Наименование улицы | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| С. Екатериновка | Ул. Центральная | Партолина О.Н. |
|  | Ул. Школьная | Карташова Н.Н. |
|  | Ул. Сельская Ул.Центральная | Бессонова Н.В. |
|  | Ул. Советская | Карлина Н.Н. |
|  | Ул. Поселок | Гурьева В.В. |
|  | Ул. Черемушки | Партолина О.Н. |
| С. Большие Хомяки | Ул. Советская Ул. Набережная Ул. Колхозная Ул. Школьная | Бессонова Н.В. Бессонова Н.В. Гурьева В.В. Гурьева В.В. |
| Д. Никольское | Ул. Центральная Ул. Советская Ул. Луговая | Фаткина В.И. |