ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации сельского поселения  Екатериновский сельсовет

Добровского муниципального района  Липецкой области

18.10.2022г                             с.   Екатериновка                                         №  68

# Об утверждении плана-графика перевода в электронный формат муниципальных массовых социально значимых услуг, предоставляемых администрацией сельского поселения Екатериновский сельсовет Добровского муниципального района

Рассмотрев представление прокуратуры Добровского района от 20.09.2022г. № 66-2021 «Об устранении нарушений законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь  Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Уставом сельского поселения Екатериновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области, администрация сельского поселения  Екатериновский сельсовет

постановляет:

# 1. Утвердить план-график  перевода в электронный формат муниципальных массовых социально значимых услуг, предоставляемых администрацией сельского поселения Екатериновский сельсовет Добровского муниципального района (прилагается).

2. Разместить план-график  перевода  в электронный формат муниципальных массовых социально значимых услуг, предоставляемых администрацией сельского поселения Екатериновский сельсовет Добровского муниципального района на сайте администрации сельского поселения в сети Интернет для доступа заявителей.

3. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Екатериновский сельсовет от 01.03.2021г № 19  «Об утверждении плана-графика перехода на представление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией сельского поселения  Екатериновский сельсовет Добровского муниципального района»

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и обнародования.

Глава сельского поселения

Екатериновский сельсовет                                       В.В. Забабурина

Приложение 1

к постановлению администрации сельского поселения Екатериновский сельсовет

от  14.10.2022 г. № 68

План-график перевода в электронный формат муниципальных массовых социально значимых услуг, предоставляемых администрацией сельского поселения Екатериновский сельсовет Добровского муниципального района

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией сельского поселения Екатериновский сельсовет (в соответствии с приказом Минцифры России от 18.11.2020 г. № 600) | Наименование услуги, предоставляемой администрацией сельского поселения Екатериновский сельсовет (в соответствии с административным регламентом) | Ответственный исполнитель | Сроки реализации и содержание этапов перевода в электронный формат муниципальных массовых социально значимых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Размещение информации о муниципальной услуге на региональном портале государственных и муниципальных услуг Липецкой области (РПГУ) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ | Обеспечение возможности подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на ЕПГУ и (или) РПГУ | Обеспечение возможности для заявителя получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ и (или) РПГУ | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги | Обеспечение возможности получения заявителем результата (уведомления о результате) предоставления муниципальной услуги в электронном виде на ЕПГУ и (или) РПГУ (кроме услуг, результатом которых является документ, получение которого производится в соответствии с законом только при личной аутентификации) |
| 1 | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства |  |  | 1 мая 2023 | 1 ноября 2023 | 1 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | 1 декабря 2023 |
| 2 | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства |  |  | 1 мая 2023 | 1 ноября 2023 | 1 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | 1 декабря 2023 |
| 3 | Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса |  |  | 1 мая 2023 | 1 апреля 2023 | 1 апреля 2023 | 1 декабря 2023 | 1 декабря 2023 |
| 4 | Выдача документов (выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов) |  |  | 1 мая 2023 | 1 сентября 2023 | 1 сентября 2023 | 1 декабря 2023 | 1 декабря 2023 |